**[Nome do Projeto]**

**Sprint Backlog**

Versão [x.x]

[Observação: O texto em azul exibido entre parentes e em itálico (style=Info) foi incluído para orientar o autor e deve ser excluído antes da publicação do documento. Qualquer parágrafo inserido após esse estilo será definido automaticamente como normal. Para atualizar os campos [Nome do Projeto] e [Nome do Documento], entrar em propriedade e alterar os campos Nome do Projeto e Titulo]

**Histórico de revisão**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Versão** | **Descrição** | **Autor** |
| *11/08/2015* | *1.0* | *Criação do Documento* | *MBA* |

**Sumário**

[1. Sprints 4](#_Toc436083386)

[1.1. Sprint 1 4](#_Toc436083387)

[1.2. Sprint 2 5](#_Toc436083388)

[2. Premissas 6](#_Toc436083389)

[3. Restrições 6](#_Toc436083390)

# Sprints

Item 1

# Sprint 1

## Definições

|  |  |
| --- | --- |
| **Número da *Sprint*** | *01 de 01* |
| **Data Início** | *02-06-2015* |
| **Data Fim** | *29-06-2015* |
| **Total de Itens *Backlog*** | *7 de 7 ( 01 a 07)* |
| **Total atividades** | *42* |
| **Meta da *Sprint*** | *Entregar todas as funcionalidades do aplicativo FIES, sendo:*   * *Aditamento da renovação;* |

## Itens de Backlog

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **Item do *Backlog*** | **Atividade** |
| *1* | *Aditamento da renovação* | *Criar layout para smartphone* |
| *Criar layout para tablet* |
| *Criar controller da tela* |
| *Implementar persistência* |
| *Realizar montagem da tela* |
| *Otimizar performance* |
| *2* | *Aditamento - histórico* | *Criar layout para smartphone* |
| *Criar layout para tablet* |
| *Criar controller da tela* |
| *Implementar persistência* |
| *Realizar montagem da tela* |
| *Otimizar performance* |
| *3* | *Validação do aditamento* | *Criar layout para smartphone* |
| *Criar layout para tablet* |
| *Criar controller da tela* |
| *Implementar persistência* |
| *Realizar montagem da tela* |
| *Otimizar performance* |

# Sprint 2

## Definições

|  |  |
| --- | --- |
| **Número da *Sprint*** | *01 de 01* |
| **Data Início** | *02-06-2015* |
| **Data Fim** | *29-06-2015* |
| **Total de Itens *Backlog*** | *7 de 7 ( 01 a 07)* |
| **Total atividades** | *42* |
| **Meta da *Sprint*** | *Entregar todas as funcionalidades do aplicativo FIES, sendo:*   * *Aditamento da renovação;* |

## Itens de Backlog

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **Item do *Backlog*** | **Atividade** |
| *1* | *Aditamento da renovação* | *Criar layout para smartphone* |
| *Criar layout para tablet* |
| *Criar controller da tela* |
| *Implementar persistência* |
| *Realizar montagem da tela* |
| *Otimizar performance* |
| *2* | *Aditamento - histórico* | *Criar layout para smartphone* |
| *Criar layout para tablet* |
| *Criar controller da tela* |
| *Implementar persistência* |
| *Realizar montagem da tela* |
| *Otimizar performance* |
| *3* | *Validação do aditamento* | *Criar layout para smartphone* |
| *Criar layout para tablet* |
| *Criar controller da tela* |
| *Implementar persistência* |
| *Realizar montagem da tela* |
| *Otimizar performance* |

# Premissas

*[Para o planejamento dessa sprint, as seguintes premissas foram consideradas:*

* *O protótipo do projeto deverá ser homologado pela equipe MEC até o dia 01-06-2015;*
* *Os serviços web necessários devem ser disponibilizados para a equipe MBA até o dia 09-06-2015. A qualidade e integridade dos serviços são de responsabilidade do MEC;*
* *Os textos e mensagens necessárias ao aplicativo devem ser encaminhadas à equipe MBA até o dia 15-06-2015;*
* *Os ciclos de homologação do aplicativo deverá ocorrer de forma rápida, dada as restrições de prazo, não comprometendo a entrega final do aplicativo. Assim, a cada release entregue, um trabalho de validação junto a equipe gestora deverá ser feita buscando a validação e ajustes necessários para serem disponibilizados na release seguinte.]*

# Restrições

*[As seguintes restrições para o projeto foram identificadas:*

* *O prazo final para disponibilização do aplicativo nas lojas (Android, Windows Phone e IOS) é 01-07-2015, desta maneira se faz necessário que o aplicativo esteja homologado nesta data.*

*Todos os serviços a serem disponibilizados pelo MEC deverão ser entregues até dia 30-07-2015, para o cumprimento do prazo]*